## Slide 1
Sistema 1.
Giro: Construcción prefabricados.
Antecedente: La empresa se dedica a contratar y ejecutar proyectos de construcción dentro de la republica mexicana, cuenta con tres equipos de trabajo, el primero en la ciudad de México que se dedica a:
Estimaciones Producto Terminado (PT)
Contabilidad y depósitos
Dirección general.
El segundo equipo en la ciudad de Nuevo león que se dedica a:
Compra de MP
Pago a proveedores
Almacenamiento de Materia Prima (MP)
Construcción, transformación de MP a PT
Pago a equipo de obra
Un tercer equipo, con sede en la obra, que se dedica a:
Recibir el PT
Administrar el PT
Reportar avance de obra
Actualmente el control de las actividades las realizan con varios archivos en Excel, lo que no permite :
Trabajar en equipo (Compartir archivos y datos, Mex-NL-Obra)
Contar con datos históricos y actuales para toma de decisiones como costos, proveedores, avances de obra, involucrados en obra, materiales, etc.

## Slide 2
Sistema 1.
Giro: Construcción prefabricados.
Requerimiento: Un sistema informático que cumpla con el siguiente flujo.
Registro de datos del proyecto
Generación “Automática” de plantilla de obra para la estimación de PT, basada en los componentes que integran el proyecto.
Estimación cantidad de PT (Archivo de estimación PT)
VoBo de Archivo de estimación PT
Transformación “Automática” de PT a MP
Total de MP, PT y Costo del proyecto (Archivo de estimación MP)
VoBo de Archivo estimación MP
Generación “Automática” de OC para proveedores
VoBo y envío –manual- de Ordenes de compra a proveedores de MP
Registro y seguimiento de MP
Registro y control de MP al entrar a almacén
Transformación de MP a PT, registro y control por obra
Registro y seguimiento de PT piezas
Entrega de PT a Obra (registro de envío y recepción, evidenciar responsable)
Registro y control de pagos a la obra (registro de depósitos –contabilidad-, y su uso –ingeniería-)
Registro de avance de obra y necesidades.
Obtención de reportes, registros, estadísticas, etc.
El sistema deberá contar con un módulo de administración para Altas, Bajas y Cambios de los componentes que lo integran.

## Slide 3
Producto Terminado
Relación de conceptos
Materia Prima
Alta Proyecto
Subproceso, se indica que “Componentes” integran el proyecto, para calcular PT
Se genera un archivo PT
NO
SI
Validación y modificación del archivo generado
Se Tiene un primer archivo (1) , de Producto Terminado (PT)
Subproceso, se indica que MP, corresponde al PT
Se genera un archivo con MP asociada al PT
NO
SI
Validación y modificación del archivo generado
Se genera archivo 2, Listado resumen de Proyecto-PT-MP
Usuario 2, toma archivo (1) para su transformación en Materia prima (MP)
Ordenes de Compra (OC) por cada grupo de MP
Registro de OC-Proveedor-Factura... etc.
Reportes
ABC de PT, relaciones, MP, Proveedor